PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

SISTEMA INTELIGENTE DE DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO

AED · Projeto Integrador · 1ª Etapa (N1)

Definição de Equipe e Tema

Equipe

Caio Henrique

Fernanda Andrade

Alisson Leonardo

Vitor Manoel

Docente

Prof. Welington Júlio Dias Rodrigues

Disciplina

CDI1021 Visão Computacional

# 1. Cadastro dos Membros da Equipe

A equipe é composta por quatro integrantes, em conformidade com o formato de 03 a 04 estudantes previsto nas orientações da AED. As atribuições abaixo referem-se à responsabilidade principal de cada membro na 1ª Etapa; a revisão do código é cruzada, de modo que nenhuma entrega dependa de um único integrante.

| Nº | Nome completo | Matrícula | Atribuição principal na 1ª Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caio | 20241013700250 | Aquisição e curadoria do dataset; organização dos diretórios, inventário das imagens e versionamento no Git. |
| 2 | Fernanda |  | Pré-processamento: conversão de espaços de cor, correção de iluminação, filtragem espacial e análise de histograma. |
| 3 | Alisson |  | Segmentação por cor e limiarização, operações morfológicas e extração de contornos. |
| 4 | Vitor Manoel |  | Descritores geométricos, relatório técnico, figuras comparativas, README e documentação de reprodução. |

Observação: os campos de matrícula devem ser preenchidos pelos integrantes antes da submissão no Moodle. O README.md do repositório replica esta divisão de papéis, conforme exigido nos itens obrigatórios de submissão. Este documento substitui a versão anteriormente protocolada, que adotava a leitura automática de placas veiculares (ALPR) como objeto de estudo; a revisão de escopo foi comunicada ao docente e preserva integralmente as técnicas de PDI exigidas na 1ª Etapa.

| Disciplina | CDI1021 Visão Computacional (2026/2) |
| --- | --- |
| Docente | Prof. Welington Júlio Dias Rodrigues |
| Projeto | Sistema Inteligente de Inspeção e Percepção Visual |
| Eixo temático | Percepção Visual Aplicada à Sinalização Viária |
| Entregável | Marco 1: Definição de Equipe e Tema — revisão de escopo (31/08/2026) |
| Composição de nota | PP1, até 4,0 pontos na N1 |

# 2. Descrição do Problema

## 2.1. Contextualização

A sinalização vertical de trânsito é o principal canal de comunicação entre a via e o condutor, e sua leitura correta é condição de segurança viária. Dois problemas práticos decorrem disso. O primeiro é o inventário e a fiscalização do estado de conservação das placas, hoje feitos por vistoria manual em campo, processo lento, amostral e de difícil auditoria em malhas urbanas extensas. O segundo é a percepção automática embarcada: sistemas de assistência ao condutor (ADAS) e veículos autônomos dependem do reconhecimento confiável dessa sinalização para operar.

O desafio técnico não está em identificar o significado da placa, mas na etapa anterior: isolá-la de uma cena visualmente saturada. A placa concorre com fachadas, vegetação, veículos, sinalização publicitária e outros elementos de cor semelhante. Some-se a isso iluminação irregular, contraluz, sombra projetada, desbotamento da película refletiva e oclusão parcial por galhos ou postes. Sem tratamento adequado da imagem, qualquer etapa posterior de reconhecimento herda esses defeitos.

## 2.2. Problema a ser resolvido

Desenvolver um sistema de visão computacional capaz de localizar as placas de sinalização vertical em uma imagem de via urbana, produzir uma máscara binária estável e dela extrair medidas objetivas — contagem, área, posição e classe geométrica do objeto —, entregando uma região de interesse normalizada e apta a alimentar uma etapa subsequente de classificação automática.

## 2.3. Escopo da 1ª Etapa (N1)

Nesta etapa, a solução é construída inteiramente com técnicas clássicas de Processamento Digital de Imagens, sem recurso a aprendizagem profunda. O pipeline previsto contempla:

- Conversão e análise de espaços de cor (RGB, Grayscale e HSV), com delimitação das faixas de matiz correspondentes ao vermelho, ao azul e ao amarelo normativos da sinalização brasileira.

- Correção de iluminação por equalização adaptativa de histograma (CLAHE) ou transformada top-hat, seguida de redução de ruído por filtragem espacial (filtro Gaussiano e filtro de Mediana).

- Detecção de bordas por Sobel e pelo detector de Canny, empregada como evidência visual e apoio à delimitação da região de interesse, sem alimentar diretamente a extração de contornos.

- Segmentação por limiarização, nas variantes global, adaptativa e método de Otsu, aplicada ao canal de saturação e ao mapa de cromaticidade, com comparação objetiva entre as três abordagens.

- Operações morfológicas de abertura e fechamento, com elemento estruturante dimensionado a partir da escala típica da placa no conjunto de imagens, para eliminação de ruído residual e consolidação da máscara.

- Extração de contornos com filtro por área mínima e aproximação poligonal, resultando na contagem de placas, na área e no centroide de cada objeto e na sua classificação geométrica em triangular, circular, octogonal ou retangular.

## 2.4. Público-alvo e objetivo prático

Órgãos gestores de trânsito e empresas responsáveis pela implantação e manutenção da sinalização viária, que passam a dispor de um levantamento automatizado a partir de imagens da via. Em segundo plano, desenvolvedores de sistemas de assistência ao condutor e de soluções de acessibilidade. O objetivo prático é substituir a vistoria visual manual pela extração automática de contagem, posição e tipologia das placas presentes em uma imagem.

## 2.5. Justificativa da escolha

O tema foi selecionado por três razões. Primeira, a placa de trânsito é um objeto normatizado: cor, forma geométrica e proporção são definidas por resolução do CONTRAN, o que permite fundamentar cada parâmetro do pipeline em uma especificação verificável, e não em tentativa e erro. Segunda, existe continuidade natural para a 2ª Etapa: a localização por técnicas clássicas se converte em um problema de detecção de objetos com arquitetura YOLO, seguido de classificação por rede convolucional, aproveitando integralmente o pipeline construído agora como linha de base comparativa. Terceira, há disponibilidade de bases públicas anotadas em cena completa, condição indispensável para que exista efetivamente segmentação a ser realizada.

# 3. Metodologia de Captura e Aquisição dos Dados

A composição do conjunto de imagens combina bases públicas consolidadas e captura autoral, de modo a garantir tanto volume quanto aderência ao contexto brasileiro.

| Fonte | Volume | Anotação | Uso previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Road Sign Detection (Kaggle, andrewmvd) | 877 imagens | Pascal VOC (XML) | Base primária da 1ª Etapa. Cenas completas com quatro classes anotadas; download imediato, sem restrição de acesso, e volume superior ao mínimo sugerido de 50 a 100 imagens. |
| GTSDB — German Traffic Sign Detection Benchmark | 900 imagens | Caixa delimitadora + classe | Conjunto de validação em cena completa, com resolução de 1360 × 800 pixels e variação acentuada de iluminação, oclusão e escala. |
| GTSRB — German Traffic Sign Recognition Benchmark | 51.839 recortes | Classe (43 categorias) | Reservada à 2ª Etapa. Por conter recortes já centralizados na placa, não é adequada à segmentação, mas é a base de referência para o treinamento do classificador. |
| Mapillary Traffic Sign Dataset | ≈ 100.000 imagens | Caixa delimitadora + classe | Base pleiteada. Liberada para uso acadêmico mediante cadastro institucional; agrega diversidade geográfica e condições reais de via. |
| Captura própria (autoral) | ≈ 60 imagens | Manual (Roboflow) | Conjunto de validação local, com sinalização vertical em condições reais de vias urbanas de Goiânia-GO. |

## 3.1. Estratégia de aquisição

A base do Kaggle é adotada como conjunto primário da 1ª Etapa por estar disponível para download imediato e sem trâmite de licenciamento, o que assegura o cumprimento do Checkpoint 1 em 11/09/2026. O GTSDB é incorporado em seguida como conjunto de validação independente, por ser distribuído livremente para fins de pesquisa e apresentar cenas em resolução superior. Paralelamente, a equipe solicita o acesso ao Mapillary Traffic Sign Dataset, liberado para pesquisa acadêmica sem fins comerciais mediante cadastro institucional. Caso o acesso seja concedido dentro da janela da 1ª Etapa, essa base passa a compor o conjunto principal; caso contrário, é incorporada na 2ª Etapa.

## 3.2. Protocolo de captura autoral

As imagens próprias são capturadas por dispositivos móveis, em resolução mínima de 1920 × 1080 pixels, no formato JPEG, a partir do ponto de vista aproximado do condutor. O protocolo prevê variação controlada de:

- Ângulo de incidência: frontal e oblíquo, à esquerda e à direita, entre aproximadamente 0° e 45°.

- Distância de captura: entre 3 e 20 metros da placa, de modo a cobrir diferentes escalas do objeto na cena.

- Condições de iluminação: luz diurna direta, contraluz, sombra projetada e fim de tarde.

- Estado de conservação: película íntegra, desbotada, com pichação e com oclusão parcial por vegetação.

## 3.3. Estruturação e versionamento

As imagens são organizadas em diretórios padronizados no repositório, separando dados brutos, dados processados e resultados intermediários do pipeline. Arquivos de grande volume não são versionados diretamente no Git: o repositório contém um script de download e um arquivo de inventário com identificador, dimensões, fonte e condições de captura de cada imagem, garantindo a reprodutibilidade exigida no critério de avaliação.

## 3.4. Considerações éticas e de privacidade

A placa de trânsito não constitui, em si, dado pessoal. As imagens de via, contudo, capturam incidentalmente pedestres, rostos e placas de identificação veicular, elementos passíveis de associação a pessoa natural e por isso alcançados pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD). A equipe adota, como medida preventiva, a anonimização desses elementos nas imagens de captura própria antes da publicação no repositório. As bases acadêmicas são utilizadas estritamente nos termos de suas licenças, com citação das publicações de origem no relatório técnico. Nenhum dado é empregado para finalidade diversa da acadêmica.

# 4. Repositório e Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento ocorre em Python 3.10 ou superior, com OpenCV, NumPy, Matplotlib e Scikit-Image, em cadernos interativos executados no Google Colaboratory e versionados em repositório público. O repositório contém o código-fonte modularizado, o arquivo requirements.txt com as dependências fixadas e um README.md com instruções de execução, registro dos parâmetros adotados e a divisão de papéis da equipe.

# 5. Cronograma da Equipe para a 1ª Etapa

| Data limite | Marco | Entregável da equipe |
| --- | --- | --- |
| 31/08/2026 | Definição de Tema e Equipes | Este documento e criação do repositório público com README inicial |
| 06/09/2026 | Obtenção e Estruturação do Dataset | Diretórios padronizados, script de download e inventário das imagens |
| 11/09/2026 | Checkpoint 1 da AED | Notebook com o pipeline de PDI executável de ponta a ponta, validado em ao menos três imagens distintas |
| 29/09 e 02/10 | Defesa Técnica Parcial | Apresentação do pipeline, dos parâmetros adotados e dos resultados visuais |
| 02/10/2026 | Entrega Final N1 (PP1) | Relatório Técnico Parcial em PDF e código congelado no repositório |

# 6. Planejamento Preliminar para a 2ª Etapa (N2)

Consolidado o pipeline clássico, a 2ª Etapa substitui a localização por cor e geometria por um detector de objetos treinado, mantendo as rotinas de correção de iluminação e de filtragem por área como pré e pós-processamento. Prevê-se o treinamento de um modelo da família YOLO sobre as bases anotadas em cena completa, com avaliação por IoU e mAP, seguido de um classificador convolucional treinado sobre o GTSRB para atribuir a categoria específica de cada placa detectada, avaliado por acurácia e matriz de confusão. O pipeline desenvolvido nesta etapa permanece como linha de base comparativa: a contagem e a classificação geométrica obtidas por técnicas clássicas serão confrontadas com a anotação de referência, produzindo uma métrica objetiva de desempenho para a solução atual.